## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мобильного приложения «Vocal Coach»

## 1. Краткое описание проекта

Название: Vocal Coach - Тренер по вокалу
Описание: Мобильное приложение для обучения вокалу с системой упражнений, распознаванием нот в реальном времени, записью голоса и отслеживанием персонального прогресса.
Цель: Создать комплексный инструмент для тренировки вокала с персональной историей прогресса для каждого пользователя.
Аналоги: Vanido, Sing Sharp, Vocali
Дата сдачи: 08.12.2024

## 2. Основные требования

### 2.1. Пользовательские роли

- Гость - базовые упражнения, демо-режим тюнера

- Авторизованный пользователь - полный доступ к упражнениям, персональной истории прогресса, достижениям

### 2.2. Ключевые функции

- Система авторизации - регистрация и вход с изоляцией данных

- Главный экран - навигация по разделам

- Тюнер с записью голоса - распознавание нот + запись аудио + прослушивание

- Калибровка слуха - настройка чувствительности распознавания нот под пользователя

- Упражнения - библиотека вокальных упражнений с персональным прогрессом

- Прогресс - история и статистика для каждого пользователя

- Достижения - система мотивации

## 3. Стек технологий

- Клиент: Java, Android SDK

- База данных: SQLite (локальная)

- Аудио: MediaRecorder, MediaPlayer, AudioRecord

- Анализ звука: Custom pitch detection algorithm

## 5. Архитектура данных

### 5.1. Обновленная структура БД

sql

-- Таблица пользователей

CREATE TABLE users (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

username TEXT UNIQUE NOT NULL,

email TEXT UNIQUE NOT NULL,

password TEXT NOT NULL,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

level INTEGER DEFAULT 1,

experience INTEGER DEFAULT 0

);

-- Таблица упражнений

CREATE TABLE exercises (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

title TEXT NOT NULL,

description TEXT,

category TEXT,

instruction TEXT,

duration_seconds INTEGER,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- Таблица сессий (расширенная)

CREATE TABLE user_sessions (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

user_email TEXT NOT NULL,

exercise_id TEXT,

note_detected TEXT,

accuracy TEXT,

frequency TEXT,

duration TEXT,

timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- Таблица аудиозаписей

CREATE TABLE audio_recordings (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

user_email TEXT NOT NULL,

file_path TEXT NOT NULL,

note_detected TEXT,

accuracy TEXT,

frequency TEXT,

duration TEXT,

timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- Таблица прогресса упражнений

CREATE TABLE exercise_progress (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

user_email TEXT NOT NULL,

exercise_id TEXT NOT NULL,

progress INTEGER DEFAULT 0,

completed BOOLEAN DEFAULT 0,

last_updated DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- Таблица калибровки пользователей

CREATE TABLE user_calibration (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

user_email TEXT NOT NULL,

sensitivity_level INTEGER DEFAULT 50,

frequency_tolerance REAL DEFAULT 5.0,

calibration_data TEXT,

last_calibrated DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

Рисунок 1 – ER-диаграмма базы данных

### 6. Основные экраны приложения

#### 1. Экран авторизации

- Поля для email/username и пароля

- Кнопки "Войти" и "Зарегистрироваться"

- Валидация данных

#### 2. Экран регистрации

- Поля: имя пользователя, email, пароль, подтверждение пароля

- Валидация и проверка уникальности

#### 3. Главный экран (Dashboard)

- Статистика: текущий уровень, опыт, последние результаты

- Быстрый доступ к тюнеру

- Рекомендуемые упражнения

- Ближайшие достижения

#### 4. Экран тюнера

- Запись голоса в реальном времени

- Визуализация: нота, точность, частота

- История последних записей

- Кнопки: запись, остановка, прослушивание

#### 5. Экран упражнений

- Категории упражнений (разминка, диапазон, точность)

- Прогресс выполнения каждого упражнения

- Описания и инструкции

#### 6. Экран прогресса

- Графики прогресса по времени

- Статистика по нотам и точности

- История всех сессий

#### 7. Экран достижений

- Список всех достижений

- Прогресс до разблокировки

- Полученные награды

### 7. Роадмап / план по спринтам

### ✓ Sprint 1 - Подготовка (завершен)

- ✓ Разработка ТЗ

- ✓ Проектирование БД

- ✓ Создание макетов интерфейса

### ✓ Sprint 2 - Базовый функционал (завершен)

- ✓ Наполнение БД тестовыми данными

- ✓ Реализация главного экрана

- ✓ Система авторизации и регистрации

### ✓ Sprint 3 - Основная логика (завершен)

- ✓ Разработка тюнера с анализом высоты тона

- ✓ Базовая структура приложения

- ✓ Создание экранов логики прогресса и достижений

- ✓ Интеграция всех экранов

### Sprint 4 - Тестирование и полировка (текущий)

- Исправление ошибок

- Продолжение разработки тюнера с анализом высоты тона

- Создание экрана калибровки слуха

### Sprint 5 - Тестирование и полировка 2 (планируется)

- Исправление ошибок

- Разработка функционала калибровки слуха

- Продолжение разработки тюнера с анализом высоты тона

### Sprint 6 - Тестирование и полировка 3 (планируется)

- Исправление ошибок

- Создание экрана упражнений

- Разработка функционала экрана упражнений для вокалистов

### Sprint 7 - Финальная полировка и релиз (планируется)

- Финальное тестирование

- Исправление критических багов

- Подготовка к публикации

- Документирование проекта

### 8. Наполнение БД

-- Тестовые пользователи

INSERT INTO users (username, email, password) VALUES

('vocal_student', 'student@test.com', 'password123'),

('music_lover', 'music@test.com', 'password456');

-- Упражнения

INSERT INTO exercises (title, description, difficulty, target_note, duration_seconds) VALUES

('Разминка гортани', 'Базовые упражнения для разогрева голосовых связок', 'beginner', NULL, 300),

('Точность нот Ля', 'Тренировка точного попадания в ноту Ля', 'intermediate', 'A4', 180),

('Диапазон До-Соль', 'Упражнение для расширения вокального диапазона', 'advanced', NULL, 420),

('Дыхательные упражнения', 'Контроль дыхания и поддержки звука', 'beginner', NULL, 240);

-- Достижения

INSERT INTO achievements (title, description, icon, condition_type, condition_value) VALUES

('Первые шаги', 'Завершите первое упражнение', '🎯', 'sessions_count', 1),

('Вокальный марафон', 'Завершите 5 упражнений', '🏆', 'sessions_count', 5),

('Идеальный слух', 'Достигните точности 90%+', '⭐', 'accuracy', 90),

('Настойчивый ученик', 'Занимайтесь 3 дня подряд', '🔥', 'consecutive_days', 3);

-- Тестовые сессии

INSERT INTO user_sessions (user_id, exercise_id, note_detected, accuracy, frequency, duration_seconds, score) VALUES

(1, 1, 'A4', 85.5, 440.0, 45, 100),

(1, 2, 'A4', 92.3, 440.5, 60, 150),

(2, 1, 'G4', 78.9, 392.0, 30, 80);

### 9. Уникальные особенности

- Система уровней и опыта для мотивации

- Библиотека структурированных упражнений

- Детальная статистика прогресса

- Система достижений и наград

### 10. Преимущества SQLite

- Не требует интернет-соединения

- Быстрая работа

- Простота разработки и тестирования

- Надежное хранение данных